Описание планируемой разработки скрипта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № этапа | Описание этапа | Статус работы | Примерная дата выполнения |
|  | Копирование папки среды в необходимые директории | Выполнено | 29.12.2021 |
|  | Изменение файла Web.config | Выполнено | 31.12.2021 |
|  | Добавление IIS сайта | В работе | 12.01.2022 |
|  | Добавления восстановления базы данных из файла для MS SQL | Открыта | 14.01.2022 |
|  | Добавления восстановления базы данных из файла для PostgreSQL | Открыта | 16.01.2022 |
|  | Изменение файла ConnectionString.config | Открыта | 18.01.2022 |
|  | Итоговое тестирование скрипта,  MVP | Открыта | 20.01.2022 |
|  | Добавление прогресс-бара при копировании файлов | Открыта |  |
|  | Добавление восстановления базы данных из файла для Oracle | Открыта, под вопросом |  |